sporbarhedsmodel

aktivitets diagrammer

design klasse diagram

user storries

Scrum:

Sprint 1.

Sprint møde 27-3-15:

I sammenarbejde med kunde (her Palle), er det besluttet, at vi skal begynde med "Database" og derefter "Opret kampagneforespørgelse", og "Se i gangværende kampagner", og til sidst "Upload POE data".

1. Database
2. Opret kampagneforespørgelse(MDF)
3. Se igangværende kampagner
4. Upload POE data

6-4-15: JSP + servlet til mdf.

7-4-15: DB script til mdf linket via logikken i querries.

8-4-15: JSP til POE laves, opgave fra 7-4 DB script mdf forsættes.

9-4-15: MDF til DB færdig gøres, kampagne DTO klasse begyndes

10-4-15: Kampagne sættes sammen med MDF og POE, dashboard linkes til POE JSP.

13-4-15: Der arbejdes på POE servlet hoved saglig med upload af fil.

14-4-15: POE upload færdig gøres. Sprint review gennem føres, og forberedelse til onsdagens sprint møde.

15-4-15: Færdiggørelse af sprint artifakter, E/R model, relationelt skema, design klasse diagram mm.